## Slide 1
内容 | 7‐8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
○建築、ランドスケープ、遊具等の検討 ●仮設建物による実証ワークショップ |  |  |  |  |  |  |  | 
●町民企画によるワークショップ ○管理運営方法の検討 |  |  |  |  |  |  |  | 
●町民懇談会 |  |  |  |  |  |  |  | 
整備計画の検討
令和6年度 旧本郷第一小跡地公園整備計画 スケジュール
仮設建物による実証WSの実施
・仮設の準備、設置
・ルールづくり
・WS企画
第1回：7/29
第2回：進捗報告
第3回：整備計画案、管理運営方針案の報告
パブコメ
8/11
水あそび
あとち利活用モニターによる活動
（事務局による伴走支援）
利活用プログラム作成
とりまとめ
関係団体等へのヒアリング
管理運営の条件整理
交流会
・活動の継続
（仮称）「あとちであそぼうまつり」
・個別の活動を集めて開催
・建物機能、空間検討
・ランドスケープﾟ、植栽検討
・遊具・遊び場検討
・配置確認WS
・建物の導入機能や規模を検証するWS
WS：ワークショップ
整備計画（案）の作成
・管理運営主体の候補
・活動団体 等
・基本設計に向けた課題整理
「本郷らしい管理運営の形」
１．整備計画の作成
２．管理運営方針の作成